# MEDICA+ – Dokumentacja projektu

1. Wprowadzenie

Projekt MEDICA+ został przygotowany w celu informatyzacji procesu obsługi pacjentów w sieci klinik medycznych. Głównym założeniem projektu było stworzenie nowoczesnego systemu umożliwiającego sprawną obsługę pacjentów, lekarzy oraz personelu administracyjnego w wielu placówkach jednocześnie.

Dokumentacja przedstawia analizę problemów występujących w obecnym systemie pracy klinik, cele projektu, najważniejsze funkcjonalności systemu oraz harmonogram realizacji projektu.

2. Analiza obecnej sytuacji

Pierwszym etapem projektu była analiza funkcjonowania sieci klinik MEDICA+ oraz identyfikacja problemów występujących podczas obsługi pacjentów.

Na podstawie dostarczonego opisu rzeczywistości zidentyfikowano następujące problemy:

- przeciążenie telefonicznej rejestracji pacjentów,

- brak wspólnej bazy danych pacjentów dla wszystkich placówek,

- brak dostępu lekarzy do historii leczenia pacjentów w innych klinikach,

- konieczność korzystania z papierowej dokumentacji medycznej,

- ręczna obsługa płatności i wystawiania dokumentów sprzedaży.

Występujące problemy powodowały wydłużenie czasu obsługi pacjentów, utrudnioną komunikację pomiędzy placówkami oraz zwiększone ryzyko błędów organizacyjnych.

3. Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego pracę sieci klinik MEDICA+.

Projektowany system ma umożliwiać:

- obsługę pacjentów w wielu placówkach,

- internetową rejestrację wizyt,

- prowadzenie wspólnej bazy danych pacjentów,

- elektroniczne przechowywanie dokumentacji medycznej,

- obsługę płatności online.

Głównym celem wdrożenia systemu jest usprawnienie pracy personelu medycznego i administracyjnego, skrócenie czasu obsługi pacjentów oraz poprawa jakości świadczonych usług medycznych.

4. Zakres funkcjonalny systemu

Na podstawie przeprowadzonej analizy określono najważniejsze funkcjonalności systemu MEDICA+.

System powinien umożliwiać:

- rejestrację pacjentów przez Internet,

- rejestrację pacjentów w recepcji,

- zarządzanie wizytami i harmonogramami lekarzy,

- dostęp lekarzy do historii leczenia pacjentów,

- przechowywanie wyników badań oraz dokumentacji medycznej,

- obsługę płatności online,

- obsługę płatności w recepcji,

- generowanie paragonów i faktur,

- zarządzanie użytkownikami systemu.

Projektowany system ma być dostępny dla różnych grup użytkowników:

- pacjentów,

- lekarzy,

- recepcjonistów,

- administratorów systemu.

5. Projekt UX/UI

Interfejs użytkownika systemu został przygotowany w aplikacji Figma. W ramach projektu wykonano podstawowe widoki systemu umożliwiające obsługę pacjentów oraz zarządzanie dokumentacją medyczną.

Przygotowane makiety obejmowały:

- panel logowania użytkownika,

- kartę pacjenta,

- historię wizyt,

- sekcję notatek lekarza,

- podstawowe formularze systemowe.

Projekt UX/UI pozwolił zaplanować strukturę aplikacji oraz sposób komunikacji użytkownika z systemem jeszcze przed rozpoczęciem implementacji.

6. Harmonogram projektu

W celu uporządkowania prac projektowych przygotowano harmonogram realizacji projektu.

Projekt podzielono na następujące etapy:

| Etap | Zadanie | Czas |
| --- | --- | --- |
| Analiza wymagań | zebranie potrzeb użytkowników | 2 tygodnie |
| Projekt systemu | projekt architektury i bazy danych | 2 tygodnie |
| Implementacja | tworzenie modułów systemu | 4 tygodnie |
| Testowanie | testy funkcjonalne i poprawki | 2 tygodnie |
| Wdrożenie | instalacja systemu i szkolenie personelu | 1 tydzień |

Każdy etap zawiera określone zadania oraz podzadania niezbędne do poprawnej realizacji projektu.

7. Kosztorys projektu

W ramach projektu przygotowano przykładowy kosztorys realizacji systemu MEDICA+.

Koszty pracy zespołu projektowego

| Rola | Liczba osób | Stawka miesięczna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | 12 000 zł | 12 000 zł |
| Analityk | 1 | 10 000 zł | 10 000 zł |
| Architekt systemu | 1 | 14 000 zł | 14 000 zł |
| Backend Developer | 2 | 11 000 zł | 22 000 zł |
| Frontend Developer | 1 | 10 000 zł | 10 000 zł |
| Tester | 1 | 8 000 zł | 8 000 zł |
| DevOps | 1 | 12 000 zł | 12 000 zł |

Łączny miesięczny koszt zespołu wynosi około 88 000 zł.

Koszty dodatkowe

- sprzęt komputerowy – 20 000 zł,

- oprogramowanie i licencje – 10 000 zł,

- serwery i hosting – 5 000 zł,

- rezerwa projektowa – około 12 000 zł.

Szacowany koszt realizacji projektu wynosi około 280 000 – 300 000 zł.

8. Wyniki projektu

W wyniku przeprowadzonej analizy opracowano podstawową organizację projektu informatycznego dla sieci klinik MEDICA+.

Określono:

- cel projektu,

- zakres funkcjonalności systemu,

- strukturę organizacyjną projektu,

- harmonogram realizacji,

- wstępny kosztorys projektu,

- projekt interfejsu użytkownika.

Przygotowany projekt uwzględnia potrzeby klinik związane z:

- rejestracją wizyt online,

- wspólnym dostępem do dokumentacji pacjentów,

- usprawnieniem płatności,

- poprawą organizacji pracy personelu medycznego.

9. Wnioski

Projekt MEDICA+ stanowi przykład nowoczesnego systemu informatycznego wspierającego pracę placówek medycznych. Wdrożenie systemu może znacząco usprawnić obsługę pacjentów, poprawić przepływ informacji pomiędzy klinikami oraz zwiększyć komfort pracy personelu.

Przygotowana dokumentacja pozwala na dalszy rozwój projektu oraz rozpoczęcie kolejnych etapów implementacji systemu.