# Harmonogram projektu MEDICA+

Etap 1: Analiza wymagań

Etap 2: Projekt bazy danych

Etap 3: Projekt UX/UI

Etap 4: Implementacja systemu

Etap 5: Testowanie

Etap 6: Wdrożenie

| Etap | Zadanie | Czas |
| --- | --- | --- |
| Analiza wymagań | zebranie potrzeb użytkowników | 2 tygodnie |
| Projekt systemu | projekt architektury i bazy danych | 2 tygodnie |
| Implementacja | tworzenie modułów systemu | 4 tygodnie |
| Testowanie | testy funkcjonalne i poprawki | 2 tygodnie |
| Wdrożenie | instalacja systemu i szkolenie personelu | 1 tydzień |

Opis harmonogramu projektu

Harmonogram projektu został opracowany w celu uporządkowania wszystkich etapów realizacji systemu MEDICA+ oraz określenia czasu potrzebnego do wykonania poszczególnych prac. Projekt podzielono na kilka głównych etapów, które obejmują zarówno analizę wymagań, projektowanie systemu, implementację, testowanie, jak i wdrożenie gotowego rozwiązania.

Pierwszym etapem była analiza wymagań, której celem było zebranie potrzeb użytkowników oraz identyfikacja problemów występujących w obecnym systemie obsługi pacjentów. Na realizację tego etapu przewidziano około dwóch tygodni.

Następnie zaplanowano etap projektowania systemu, obejmujący przygotowanie architektury aplikacji oraz projektu bazy danych. W ramach tego etapu opracowano strukturę systemu, relacje pomiędzy modułami oraz sposób przechowywania danych pacjentów i wizyt. Etap ten również zaplanowano na dwa tygodnie.

Kolejnym i najdłuższym etapem była implementacja systemu. W tym czasie realizowane było tworzenie poszczególnych modułów aplikacji, takich jak rejestracja pacjentów, zarządzanie wizytami, obsługa płatności oraz elektroniczna dokumentacja medyczna. Na wykonanie implementacji przewidziano około czterech tygodni.

Po zakończeniu prac programistycznych zaplanowano etap testowania systemu. Celem testów było sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcjonalności, wykrycie błędów oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek. Etap testowania miał trwać około dwóch tygodni.

Ostatnim etapem projektu było wdrożenie systemu w placówkach Medica+ oraz przeprowadzenie szkolenia personelu z obsługi nowego rozwiązania. Na realizację wdrożenia przewidziano około jednego tygodnia.

Przygotowany harmonogram umożliwia kontrolowanie postępu prac, efektywne zarządzanie czasem oraz lepszą organizację realizacji całego projektu informatycznego.